Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim

z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

ul. 26 Marca 51

44-300 Wodzisław Śl.

www.zoz.wodzislaw.pl

e-mail przetargi@zoz.wodzislaw.pl

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W TRYBIE

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 5 186 000 EURO:

na wykonanie termomodernizacji budynku głównego wraz z zastosowaniem OZE w ramach projektu pod nazwą „Podniesienie efektywności energetycznej budynku głównego ZOZ-u w Wodzisławiu Śląskim poprzez kompleksową termomodernizację oraz zastosowanie OZE”

nr sprawy: 09/ZP/15

ZATWIERDZIŁ

Dyrektor mgr Bożena Capek

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

na termomodernizację budynku głównego wraz z zastosowaniem OZE realizowaną w ramach projektu pod nazwą „Podniesienie efektywności energetycznej budynku głównego ZOZ-u w Wodzisławiu Śląskim poprzez kompleksową termomodernizację oraz zastosowanie OZE” nr sprawy 09/ZP/15”

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z poz. zm.)

1. ZAMAWIAJĄCY

Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzisław Śląski

e-mail: przetargi@zoz.wodzislaw.pl

Strona internetowa: www.zoz.wodzislaw.pl

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

2.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy Pzp.

2.2. Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1.Przedmiotem zamówienia jest: Termomodernizacja budynku głównego wraz z zastosowaniem OZE

I. Zakres termomodernizacji obejmuje:

- prace związane z montażem i instalacją kolektorów słonecznych, modernizacją instalacji c.w.u., modernizacją instalacji centralnego ogrzewania, instalacją odgromową, dociepleniem ścian, dachu, stropodachu budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, roboty izolacyjne, posadzkowe

Prace będą prowadzone w czynnym obiekcie szpitalnym. Szczegółowy zakres robót określony jest w projektach branżowych, przedmiarach robót i specyfikacjach technicznych.

- Sposób wyliczenia ceny ofertowej:

  - Cena ofertowa jest ceną ryczałtową. Cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające z dokumentacji, przedmiarów robót, specyfikacji technicznych i SIWZ jak również powinna zawierać następujące koszty: koszt wszelkich robót przygotowawczych, demontażowych, odwozu i składowania gruzu itd.

  - Cena ofertowa nie podlega waloryzacji i zmianie do końca realizacji przedmiotu zamówienia.

  - Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny i pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.

1.4.Obowiązki Wykonawcy:

  - Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za teren budowy z chwilą przejęcia placu budowy.

  - Wyznaczenie osoby do sprawowania funkcji kierownika budowy która posiada uprawnienia budowlane i jest zarejestrowana w Okręgowej Izbie Samorządu Budownictwa. Obowiązkiem kierownika budowy będzie sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, oraz dołączenie do zgłoszenia rozpoczęcia robót oświadczeń i zaświadczeń wymaganych ustawą Prawo budowlane.

  - Po protokolarnym przejęciu placu budowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy, mienie i bezpieczeństwo osób znajdujących się na terenie budowy zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

  - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie budowy oraz ewentualne szkody powstałe w trakcie realizacji obiektu.

  - Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za realizację działań zgodnie z przepisami BHP wśród wszystkich uczestników procesu realizacji inwestycji, jakie obowiązują w tej materii oraz ponosi pełną odpowiedzialność za wynikłe szkody wobec osób trzecich w wyniku prowadzenia robót. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest wykonać m.in. ogrodzenie i zabezpieczenie wykopów, prac na wysokości, oraz szczelne ogrodzenie terenu, na którym będą wykonywane prace (szczególnie w miejscach zachowania komunikacji publicznej – drogi, chodniki, przejścia, dojścia).

  - Wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarami, specyfikacjami technicznymi i SIWZ.

  - Realizacja wszelkich robót zgodnie z warunkami wynikającymi z przepisów prawa budowlanego, sztuki budowlanej, polskich norm, przepisów BHP oraz innych wynikających z przepisów prawa polskiego w zakresie dotyczącym realizacji zamówienia.

  - Wykonawca będzie realizować przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Materiały i urządzenia powinny odpowiadać jakościowo wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

  - Na potwierdzenie parametrów, jakie posiadają oferowane materiały Zamawiający wymaga złożenia do oferty stosownych dokumentów takich jak aprobaty, atesty, certyfikaty, deklaracje, karty techniczne itp. dla systemu ocieplenia) np. klej do styropianu, styropian, klej do siatki, siatka, grunt, tynk) i stolarki okiennej i drzwiowej. W celu zaspokojenia w/w potrzeb Wykonawca zobowiązany jest zastosować do zabudowania w ramach zamówienia materiały, na które wydano:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne,

- ocenę zgodności i certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną;

1.14. Materiały muszą posiadać następujące wymagania:

- bezpieczeństwo konstrukcji,

- bezpieczeństwo pożarowe

- bezpieczeństwo użytkowania,

- odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony środowiska,

- ochrony przed hałasem o drganiami,

- oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród;

1.15 Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć deklaracje zgodności na użyte materiały z wymaganymi załącznikami przed ich wbudowaniem. Powyższe dokumenty (obowiązkowo w języku polskim) muszą być gromadzone i przechowywane u Kierownika Budowy dla przedkładania ich na wezwanie Inspektora Nadzoru lub przedstawiciela Zamawiającego. Dokumenty te tworzą jako zbiorczy pakiet integralną część dokumentacji powykonawczej, którą należy przekazać Zamawiającemu przy odbiorze końcowym realizacji przedmiotu zamówienia.

1.16 W trakcie realizacji stosowania się do zaleceń i uwag przekazywanych w ramach nadzoru inwestorskiego.

  - Wszelkie roboty związane z przełożeniem sieci i instalacji wodnej, c.o. itp., czy też konieczność niezbędnego czasowego wyłączenia któregoś mediów Wykonawca może wykonać po porozumieniu z Działem Technicznym, ustalając termin wykonania na co najmniej 3 dni przed planowaną ich realizacją.

  - Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), przepisami wykonawczymi do w/w Ustawy, innymi obowiązującymi aktami prawa odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia, aktualnymi polskimi normami i normami branżowymi oraz właściwymi przepisami bhp i p.poż.

  - Wykonawca może powierzyć wykonanie części robót przedmiotu zamówienia podwykonawcom, w takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie tę część zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca ponosi wobec zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

  - Po zakończeniu robót określonych przedmiotem umowy Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren placu budowy oraz usunąć wszelkie odpady na własny koszt.

  - Usuwanie na bieżąco i na własny koszt materiałów rozbiórkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt. 22 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. powstałych w związku i w efekcie realizacji niniejszych prac i obciążony jest obowiązkami gospodarowania odpadami. Spoczywają na nim obowiązki ich zbierania i magazynowania w dostarczonym przez siebie kontenerze lub samochodzie oraz ich unieszkodliwienie. Koszty wywozu i składowania na wysypisku, jak również ewentualnej utylizacji zawarte są w cenie ofertowej.

  - Szczególne przestrzeganie warunków BHP i p.poż. oraz regulaminów i zarządzeń wewnętrznych Zamawiającego. Prace będą prowadzone na czynnych oddziałach szpitalnych.

  - Zamawiający przewidział za wykonanie przedmiotu umowy rozliczenie ryczałtowe. Oznacza to, że przedmiar i dokumentacja jest materiałem pomocniczym dla wykonania wyceny. W wycenie Wykonawca uwzględni wszystkie koszty, które mogą zaistnieć w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia oraz uwzględni ryzyko wystąpienia kosztów, których nie jest w stanie przewidzieć składając ofertę, mając na uwadze, że Zamawiający przewidział za wykonanie przedmiotu zamówienia wynagrodzenie ryczałtowe.

  - Reklamacje dotyczące stwierdzonych wad i usterek załatwiane będą w terminie 14 dni od ich zgłoszenia.

  - Wykonawca musi zapewnić stały nadzór kierownika budowy nad realizacją zadania

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (w załączeniu)

2.1. Docieplenie budynku wraz z robotami towarzyszącymi:

- dokumentacja projektowa termomodernizacji Budynku Głównego –branża architektoniczna;

- ogólna specyfikacja techniczna termomodernizacji Budynku Głównego – branża budowlana

- szczegółowa specyfikacja techniczna termomodernizacji Budynku Głównego – branża budowlana

- przedmiar robót – branża budowlana

- przedmiar robót –branża elektryczna

2.2 Zabudowa instalacji solarnej, roboty instalacyjne c.o i c.w.u.:

- dokumentacja projektowa – projekt układu kolektorów słonecznych zapewniających częściowe pokrycie zapotrzebowania na ciepło do przygotowania c.w.u. – część konstrukcyjna

- dokumentacja projektowa – projekt układu kolektorów słonecznych zapewniających częściowe pokrycie zapotrzebowania na ciepło do przygotowania c.w.u. – część technologiczna

- dokumentacja projektowa – projekt układu kolektorów słonecznych zapewniających częściowe pokrycie zapotrzebowania na ciepło do przygotowania c.w.u. – część elektryczna

- dokumentacja projektowa – modernizacja instalacji centralnego ogrzewania – część technologiczna

- dokumentacja projektowa – modernizacja instalacji centralnego ogrzewania – część elektryczna

- dokumentacja projektowa – modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej

- specyfikacje do dokumentacji projektowej (SST-00, SST-01, SST-02, SST-03, SST-03.01, SST-03.02, SST-04, SST-05)

- przedmiar robót – Projekt budowlano-wykonawczy układu kolektorów słonecznych i modernizacji instalacji c.w.u.

- przedmiar robót – układ kolektorów słonecznych zapewniających częściowe pokrycie zapotrzebowania na ciepło do przygotowania c.w.u. – część elektryczna

- przedmiar robót – Projekt budowlano-wykonawczy modernizacji instalacji c.o.

- przedmiar robót – modernizacja instalacji centralnego ogrzewania – część elektryczna

III. Szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy Zamawiający oraz Wykonawca ustalą po podpisaniu umowy.

3. Oprócz robót zasadniczych wymienionych powyżej Wykonawca zabezpieczy wykonanie na własny koszt następujących prac:

a) wykonanie odpowiednich zabezpieczeń bhp, barier ochronnych;

b) inne nie wymienione wyżej, a limitujące wykonanie inwestycji zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.1. Wspólny słownik zamówień (CPV):

- 45000000-7 – Roboty budowlane

- 45223100-7 – Montaż konstrukcji metalowych

- 45262000-1 – Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe

- 45331000-6 – Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

- 45320000-6 – Roboty izolacyjne

- 45231000-5 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

- 45331100-7 – Instalowanie centralnego ogrzewania

- 45330000-9 – Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

- 45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne

- 45310000-3 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

3.2 Zamawiający posiada pozwolenie na wykonanie robót budowlanych w całości na wymienione zadanie.

3.3. Zgodnie z art. 36b. ust.1 Prawa zamówień publicznych w ofercie należy wskazać część

zamówienia, której wykonanie ma wykonać podwykonawca - stosowną deklarację do wypełnienia przez wykonawcę zawarto w Formularzu oferty.

3.4. Wykonawca zobowiązany jest zaakceptować wzór umowy, stanowiący integralną część

specyfikacji istotnych warunków zamówienia (załącznik nr 11) – stosowną deklarację zawarto w Formularzu oferty (załącznik nr 1).

3.5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w zakresie terminu wykonania, w przypadku zaistnienia zdarzeń uniemożliwiających wykonanie umowy w terminie o którym mowa w § 5 z przyczyn niezależnych od wykonawcy lub zamawiającego, udokumentowanych w sposób nie budzący zastrzeżeń, potwierdzonych protokolarnie, takich jak:

- działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,

- wystąpienia złych warunków atmosferycznych, które uniemożliwią wykonanie prac elewacyjnych.

Nowy termin realizacji zostanie wstępnie ustalony w protokole konieczności i ostatecznie

w aneksie do umowy. Zmiana postanowień zawartej umowy dokonywana będzie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3.6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno /eksploatacyjno /użytkowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i urządzeń pod warunkiem, że zaproponowane urządzenia i materiały będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które przedstawiono w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca musi załączyć dane techniczne wykazujące ich parametry oraz odpowiednie obliczenia. Na Wykonawcy leży obowiązek udowodnienia, iż przedstawione w ofercie materiały i urządzenia są równoważne w stosunku do przedstawionych w dokumentacji projektowej. Wykaz materiałów i urządzeń równoważnych wraz z danymi technicznymi wykazującymi ich parametry oraz odpowiednimi obliczeniami winien stanowić załącznik do oferty. Oceny równoważności materiałów i urządzeń Zamawiający będzie dokonywał na etapie oceny ofert.

3.7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

3.8. Zamawiający nie zamierza wybierać najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

3.9 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

3.10. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

3.11. Użyte materiały i urządzenia musza być fabrycznie nowe, oryginalne, wykonane z nowych elementów, wcześniej nie używanych bez śladów uszkodzeń, bez wad technicznych.

3.12. Zamawiający nie wyraża zgody na wykonywanie robót uciążliwych dla pacjentów w porze nocnej tj. pomiędzy godzinami od 22:00 wieczorem a 7:00 rano. Prace budowlane będą wykonywane w czynnym obiekcie w związku z czym roboty w wyniku których powstaną wibracje powinny być za każdym razem uzgadniane z Zamawiającym.

3.13. Zamawiajacy wymaga zastosowania kolektorów słonecznych posiadających:

a) Aktualny europejski certyfikat na znak „SOLAR KEYMARK” nadany przez jednostkę

certyfikującą potwierdzający zgodność oferowanego kolektora słonecznego z normami

i parametrami podanymi w dokumentacji technicznej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz ze sprawozdaniem z badań wydanych przez niezależną jednostkę badawczą

lub

b) aktualne zaświadczenie/certyfikat zgodności wydany przez akredytowaną jednostkę

certyfikującą potwierdzającą zgodność oferowanego kolektora słonecznego z normami

i parametrami podanymi w dokumentacji technicznej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz ze sprawozdaniem z badań wydane przez niezależną jednostkę badawczą.

4.WARUNKI DOTYCZĄCE WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

4.1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, Prawa budowlanego i innymi obowiązującymi przepisami.

4.2. Wykonawca zobowiązuje się użyć do realizacji przedmiotu umowy materiały i urządzenia, które powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektu.

4.3. Wykonawca zobowiązuje się do:

a) ubezpieczenia budowy na okres prowadzenia robót oraz ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej obejmującej: ubezpieczenie od zniszczenia własności prywatnej,

b) ubezpieczenie ludzi (ubezpieczenie cywilne na wypadek śmierci lub kalectwa) pracowników oraz osób trzecich,

c) ubezpieczenie mienia, za szkody i zniszczenia w wyniku prowadzenia robót,

d) ubezpieczenie robót, materiałów i sprzętu, a suma ubezpieczenia będzie nie mniejsza niż 6 000 000,00 zł

4.4. Wykonawca przyjmie na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

a) pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do wszystkich robót realizowanych

przez podwykonawców,

b) informowanie Inspektora nadzoru o konieczności wykonania robót zamiennych niezwłocznie po stwierdzeniu konieczności ich wykonania,

c) przestrzeganie regulaminów wewnętrznych i zarządzeń Dyrektora Szpitala.

4.5. Wykonawca, którego oferta zostanie wyłoniona jako najkorzystniejsza sporządzi harmonogram rzeczowo – finansowy, uzgadniając go wcześniej z Zamawiającym.

4.6. Wykonawca prowadził będzie Dziennik Budowy zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy Prawo

Budowlane, w którym zapisywane będą wszelkie ustalenia techniczne, zgłaszanie odbiorów, a w szczególności roboty zanikające lub ulegające zakryciu.

4.7. Wykonawca obowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu wymaganych prawem certyfikatów, atestów i specyfikacji technicznych dla zastosowanych materiałów, najpóźniej w dniu odbioru.

4.8. Zamawiający po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą zapewni pomieszczenia socjalne i magazynowe.

4.9. Zamawiający udostępni Wykonawcy źródła poboru energii elektrycznej i wody dla potrzeb realizacji robót objętych zamówieniem.

4.10. Wykonawca poniesie koszty zużycia w/w mediów wykorzystanych do realizacji zamówienia ryczałtem.

4.11. Wykonawca zobowiąże się strzec mienia znajdującego się na terenie prowadzonych robót, a także zapewni warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony p.poż.

4.12. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał na swój koszt i ryzyko teren robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszelkie zbędne

Materiały, odpady oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

4.13. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt uporządkować teren prowadzonych robót i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym do odbioru robót.

4.14. Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli okres gwarancji nie krótszej niż 36 miesięcy.

5.TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

5.1. Miejscem wykonania zamówienia jest Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim ul. 26 marca 51, 44-300 Wodzisław Śląski.

5.2. Termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy

- do 20.07.2015 r. - prace związane z montażem i instalacją kolektorów słonecznych, modernizacją instalacji c.w.u., modernizacją instalacji centralnego ogrzewania

- do 30.09.2015 r. – prace związane z instalacją odgromową, oraz dociepleniem ścian, dachu, stropodachu budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, roboty izolacyjne, posadzkowe

6.WYMAGANE WARUNKI DOPUSZCZAJĄCE WYKONAWCÓW DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

6.1.Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań, uzna spełnienie warunku na podstawie oświadczenia złożonego do oferty – Załącznik nr 2

2) posiadania wiedzy i doświadczenia – Wykonawca udokumentuje, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej

- dwa zamówienia polegające na wykonaniu ocieplenia ścian w technologii lekkiej mokrej o powierzchni nie mniejszej niż 3.000,00 m2 każda, w tym 1 na roboty budowlane w zakresie termomodernizacji

- jedno zamówienia polegające na wykonaniu instalacji solarnej o wartości nie mniejszej niż 400.000,00 zł brutto

Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, że wymienione roboty budowlane zostały wykonane należycie.

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia – Wykonawca udokumentuje, że dysponuje lub będzie dysponować:

a) 1 osobą posiadającą uprawnienia w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń z obowiązującą rejestracją w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa

b) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, z obowiązującą rejestracją w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa

c) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, z obowiązującą rejestracją w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca:

a) posiada aktualną opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę min. 6 000 000,00 zł ważną na cały okres trwania realizacji zamówienia tj. do 30.09. 2015 r., w przypadku polisy z krótszym terminem Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ważności polisy na cały okres realizacji przedmiotu zamówienia i przedkładania stosownej polisy Zamawiającemu na 7 dni przed upływem terminu obowiązywania poprzedniej polisy.

6.2. Zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, tj. nie zachodzi w stosunku do nich żadna przesłanka określona w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

6.3. Spełnienie wymogu podanego w punkcie 6.1., należy potwierdzić poprzez złożenie stosownego oświadczenia według załącznika nr 2 oraz przedłożenie dokumentów, o których mowa w pkt. 7 SIWZ.

6.4. W przypadku zaistnienia przesłanki określonej w art. 24 Ustawy PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania.

6.5. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

6.6. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia, o którym mowa w pkt 6.3., według formuły: spełnia / nie spełnia.

6.7. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCÓW

7. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty należy dołączyć:

1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - według Załącznika Nr 2

do SIWZ;

2) Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale 6 pkt. 6.1. ppkt. 2 - Wykaz robót budowlanych i projektowych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania – według Załącznika nr 7 do SIWZ.

3) Dokumenty potwierdzające, że roboty wykazane w Załączniku nr 7 do SIWZ, zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, a także potwierdzające warunki opisane w pkt. 6.1 ppkt 2 (np. poświadczenia, referencje, protokoły odbioru końcowego)

4) Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale

6 pkt. 6.1. ppkt. 3 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, według Załącznika nr 8 do SIWZ.

5) Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – według Załącznika nr 6 do SIWZ.

6) Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale 6 pkt. 6.1. ppkt. 4 lit. a) – opłaconą polisę, a przypadku jej braku inny dokument, potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 6 000 000,00 zł.

7.1. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt. 6.7 w postaci pisemnego oświadczenia załącznik nr 10 do SIWZ.

7.2. W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy PZP należy dołączyć następujące oświadczenia i dokument:

1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – według Załącznika nr 4 do SIWZ;

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu

do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt 2 Ustawy PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie według Załącznika nr 5 do SIWZ w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy PZP.

7.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert zgodnie z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r., w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz.231).

7.4. Do oferty należy dołączyć również takie dokumenty jak:

a) wypełniony Formularz oferty - według Załącznika nr 1 do SIWZ;

b) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia/ pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - konsorcjum, spółka cywilna); umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum lub treści umowy spółki cywilnej – wg Załącznika nr 9a lub 9b

c) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik nr 3

7.5. Wskazane wyżej dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Za osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy uznaje się osoby upoważnione do reprezentowania firmy wskazane we właściwym rejestrze bądź w stosownym pełnomocnictwie, które należy załączyć do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa lub poświadczone notarialnie.

7.6. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

7.7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

7.8. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał na swój koszt i ryzyko teren robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszelkie zbędne materiały, odpady oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

7.9. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt uporządkować teren prowadzonych robót i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym do odbioru robót.

7.10. Na wykonane roboty Wykonawca udzieli okres gwarancji nie krótszej niż 36 miesięcy.

8. OFERTA SKŁADANA PRZEZ SPÓŁKĘ CYWILNĄ

Wspólnicy spółki cywilnej zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich

w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo, a w przypadku, gdy upoważnienie wynika wprost z treści umowy spółki, umowę należy dołączyć do oferty.

Uwaga! Pełnomocnictwo winno być udzielone przez wszystkich wykonawców tj. Wspólników spółki cywilnej.

9. OFERTA SKŁADANA PRZEZ KONSORCJUM

9.1. Wykonawcy tworzący konsorcjum, ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo, a w przypadku, gdy upoważnienie wynika wprost z treści umowy konsorcjum, umowę należy dołączyć do oferty.

Uwaga: Pełnomocnictwo winno być udzielone przez wszystkich wykonawców wchodzących w skład konsorcjum.

9.2. W przypadku wyboru przez zamawiającego oferty złożonej przez konsorcjum, wykonawcy tworzący konsorcjum zobowiązani będą najpóźniej przed podpisaniem umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia umowy konsorcjum.

9.3.  Zamawiający wymaga, aby umowa konsorcjum:

a) określała sposób reprezentacji wszystkich podmiotów oraz upoważniała jednego z członków konsorcjum – głównego partnera (Lidera) do koordynowania czynności związanych z realizacją umowy,

b) stwierdzała o odpowiedzialności solidarnej partnerów konsorcjum, za całość podjętych zobowiązań w ramach realizacji przedmiotu zamówienia,

c) oznaczała czas trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji jakości,

d) określała cel gospodarczy obejmujący swoim zakresem przedmiot zamówienia,

e) wykluczała możliwość wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek

z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu gwarancji jakości,

f) określała sposób współdziałania podmiotów z określeniem podziału zadań w trakcie realizacji zamówienia,

g) stwierdzała zakaz zmian w umowie bez zgody zamawiającego.

9.4. Wszyscy członkowie konsorcjum ponoszą solidarnie odpowiedzialność prawną za realizację zamówienia. Problematykę zobowiązań solidarnych w zakresie nie uregulowanym przez umowę konsorcjum regulują przepisy kodeksu cywilnego.

9.5. Oferta składana przez konsorcjum zostanie utworzona z dokumentów wymienionych w pkt 7 specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem, iż dokumenty wymienione w pkt 7.2. składane są przez każdego z uczestników konsorcjum osobno.

9.6. Ocena spełnienia przez konsorcjum warunków i wymogów określonych w specyfikacji w pkt. 6.1 będzie polegała na łącznej ocenie złożonych dokumentów.

9.7. Oferta konsorcjum musi być podpisana i oznaczona w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty wchodzące w skład konsorcjum.

10. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUTY, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

11. OPIS KRYTERIUM OCENY ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT

11.1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

1 - Cena – 85%

2 - Gwarancja – min. 36 m-cy, max. 60 m-cy - 15%. Okres gwarancji należy zaoferować w pełnych miesiącach.

11.2. Punkty będą liczone według następujących wzorów:

cena      = najniższa oferowana cena brutto  x 85% x 100

cena badanej oferty brutto

w kryterium cena najtańsza oferta otrzymuje 85 pkt.

oferowany okres gwarancji oferty badanej

Gwarancja = ------------------------------------------- x 15%x100 pkt, gdzie:

Najdłuższy zaoferowany okres gwarancji

spośród złożonych ofert

Maksymalny okres gwarancji 60 miesięcy

W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy do oceny przyjmuje się 60 miesięcy.

Ocena punktowa każdej z ofert będzie obliczona jako suma ocen punktowych w zakresie poszczególnych kryteriów: Suma = wynik kryterium 1 + wynik kryterium 2. Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

Zamawiający żąda minimalnego okresu gwarancji wynoszącego 36 miesięcy.

Jeżeli wykonawca w druku oferty nie wypełni zobowiązania dotyczącego okresu gwarancji, Zamawiający uzna, że zostanie ona udzielona na 36 miesięcy.

W przypadku, gdy wykonawca poda krótszy niż 36 miesięcy okres gwarancji, oferta wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu.

W przypadku, gdy wykonawca poda dłuższy niż 60 miesięcy okres gwarancji ocenie będzie podlegał okres 60 miesięcy.

W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub, jeśli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów, z większą dokładnością

11.3. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonej przez niego oferty.

11.4. Zgodnie z art. 87 ust. 2 Ustawy PZP Zamawiający poprawi omyłki w ofercie.

11.5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 Ustawy PZP.

12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

12.1. W przypadku złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed terminem składania ofert w kwocie: 50 000,00 zł z dopiskiem „Termomodernizacja”

12.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu -płatne przelewem na konto: Getin Noble Bank S.A. 36 1560 0013 2367 2176 2323 0002

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

12.3. Oferta niezabezpieczona wadium w wymaganej formie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

12.4. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:

- pieniężnej dokument potwierdzający wniesienie wadium został załączony do oferty,

- innej niż pieniądz, oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie.

12.5. Kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy załączyć do oferty, zaś oryginał dokumentu (gwarancja bankowa, ubezpieczeniowa, itd.) należy złożyć w oddzielnej kopercie wraz z ofertą.

12.6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

12.7. Wadium w pozostałych formach należy załączyć w formie oryginału do oferty i złożyć w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, do dnia 02.04.2015 r. do godziny 10:00.

12.8. Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium w formach wskazanych w pkt 12.2 b) c) d) e) winny w szczególności zawierać bezwarunkowe zobowiązanie poręczyciela lub gwaranta do zaspokojenia roszczeń Zamawiającego związanych z prawem do zatrzymania wadium w sytuacjach wskazanych w zapisie art. 46 ust. 4a i 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm.)

12.9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

12.10. Okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą. Pierwszym dniem ważności zobowiązania jest dzień składania ofert.

12.11. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy PZP.

12.12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1 art. 46 ustawy PZP, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

13.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

13.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13.3. Termin związania ofertą może zostać przedłużony z zachowaniem zasad określonych

w art. 85 ust. 2 Ustawy PZP.

14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

14.1. Zgodnie z art. 82 Ustawy PZP ofertę wraz z załącznikami składa się w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

14.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

14.3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 23 Ustawy PZP. W takim przypadku na Formularzu oferty, jak również innych dokumentach powołujących się na „Wykonawcę”, w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum lub spółki cywilnej, a nie pełnomocnika.

14.4. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

14.5. Zaleca się, aby pierwszą stronę oferty stanowił Formularz oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

14.6. Zaleca się ponumerowanie stron i spięcie oferty w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki.

14.7.Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem.

14.8. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

14.9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę/osoby podpisującą/podpisują ofertę.

14.10. Wykonawca umieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanej w następujący sposób:

„Oferta na: Podniesienie efektywności energetycznej budynku głównego ZOZ-u w Wodzisławiu Śląskim poprzez kompleksową termomodernizację oraz zastosowanie OZE”

NIE OTWIERAĆ przed 02.04.2015 r. godzina 10:15

znak sprawy: 09/Zp/15”

14.11. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed upływem terminu składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty.

Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt 14.10 oraz dodatkowo oznaczone słowami: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

14.12. Część oferty, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa

w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca zastrzega ich poufność, należy umieścić w odrębnej kopercie z opisem „ZASTRZEŻONA CZĘŚĆ OFERTY”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy PZP.

14.13. Przez „tajemnice przedsiębiorstwa” rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

15. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

15.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, do dnia 02.04.2015 r. godzina 10:00.

15.2. Zamawiający niezwłocznie zwróci oferty, które zostały złożone po terminie.

15.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.04.2015 r. o godz. 10:15 w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

16. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

16.1. Cenę oferty stanowić będzie wartość brutto wpisana na Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.

16.2. Zamawiający w celu prawidłowego wyboru najkorzystniejszej oferty zobowiązuje Wykonawcę do wypełnienia Formularza cenowego, stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, w następujący sposób:

- podania wartości brutto w formularzu cenowym,

16.3. Cenę zawartą w ofercie należy podać w formie ryczałtu, którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego.

16.4. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie stanowiło podstawę do rozliczeń w całym okresie trwania umowy. Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia. W związku z powyższym Wykonawca obowiązany jest uwzględnić w cenie oferty wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego, pełnego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia – wynikające z warunków i obowiązków pokreślonych w niniejszej specyfikacji, projekcie umowy, jak i własnej wiedzy i doświadczenia, a konieczne z punktu widzenia Wykonawcy dla kompletności wyceny.

16.5. Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przygotowania na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.

16.6. Wszelkie uwagi dotyczące zakresu i sposobu realizacji robót zawarte w SIWZ mają charakter nadrzędny. Wszelkie wątpliwości należy wyjaśniać zgodnie z pkt. 9.5. niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

16.7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

16.8. Sposób rozliczenia zamówienia określa wzór umowy.

16.9. Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosownie do przepisu § 9 ust. 6 z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom (...)(Dz. U. z 2005 r. nr 95, poz. 798).

Cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

16.10. Kwotę podatku VAT należy obliczać zgodnie z zasadami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towaru i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

16.11. Podmioty zagraniczne biorące udział w postępowaniu winny wpisać na Formularzu oferty cenę netto wyrażoną w PLN. Wyłącznie do oceny i porównania ofert Zamawiający doliczy kwotę należnego podatku VAT oraz cła. Wyliczona w ten sposób kwota stanowić będzie cenę brutto oferty podmiotu zagranicznego braną do oceny i porównania ofert. Umowa zostanie podpisana na kwotę netto, podatek VAT Zamawiający odprowadzi we własnym zakresie.

17. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUTY, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA

Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

18. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

18.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.

18.2. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane

w art. 93 Ustawy PZP.

18.3. O unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert; Wykonawców, którzy złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

18.4. Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty:

a) o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

b) o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne

i prawne;

c) o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

d) o terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa

w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

18.5. Ogłoszenie zawierające informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń oraz na swojej stronie internetowej.

18.6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, tzn. pomimo dwukrotnego wezwania do podpisania umowy nie podpisze umowy w wyznaczonym terminie, Zamawiający uznaje to za uchylenie się od zawarcia umowy, co upoważni Zamawiającego do przeprowadzenia procedury z art. 94 ust. 3 Ustawy PZP.

19. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

19.1. Przed podpisaniem umowy wybrany wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć

Zamawiającemu:

a) oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy osoby wskazanej w Załączniku nr 6 do SIWZ,

b) uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej do kierowania robotami osoby przyjmującej obowiązki kierownika budowy wraz z zaświadczeniem z właściwej izby samorządu zawodowego lub dowodami wpłaty potwierdzającymi członkostwo, (art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów/tj. Dz. U. nr 5 poz. 42 z 2001 r. ze zmianami) jeżeli przynależność do izby wynika z odrębnych przepisów,

c) uprawnienia budowlane o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,

d) wykaz podwykonawców, którym wykonawca zamierza powierzyć wskazaną część zamówienia,

e) zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

19.2. Umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający podpisze w terminach określonych w art. 94 Ustawy PZP.

19.3.W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna), Zamawiający może zwrócić się przed podpisaniem umowy o przedłożenie umowy regulującej współpracę tych podmiotów.

19.4. Zamawiający, w celu podpisania umowy z wybranym Wykonawcą, prześle dwa jednobrzmiące egzemplarze umowy (podpisane ze swojej strony) albo zaprosi Wykonawcę do swojej siedziby.

20. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

20.1. Zabezpieczenie w wysokości 10 % ceny brutto ustalonej w umowie, wykonawca, którego oferta została wybrana, jest zobowiązany wnieść najpóźniej w dacie podpisania umowy w jednej lub kilku z niżej wymienionych form:

a) w pieniądzu,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych.

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

20.2. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia:

a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb

Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,

c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

d) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej zostanie wniesione na konto bankowe Zamawiającego, tj.: Getin Noble Bank, 36 1560 0013 2367 2176 2323 0002

z dopiskiem: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na „Termomodernizacja budynku głównego oraz zastosowanie OZE”.

20.3. Zabezpieczenie musi być wniesione przed podpisaniem umowy.

20.4. Zamawiający ustala podział zabezpieczenia należytego wykonania umowy na dwie części:

a) 70 % wartości zabezpieczenia dotyczyć będzie wykonania zamówienia,

b) 30 % wartości zabezpieczenia dotyczyć będzie zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi

za wady rozszerzonej na okres udzielonej gwarancji:

- zabezpieczenie wnoszone w formie pieniądza wykonawca wpłaci na podane konto zamawiającego.

- w przypadku zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia wraz z odsetkami wynikającym z rachunku bankowego na którym było przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

20.5. Zamawiający zastrzega sobie, iż w treści gwarancji bankowych, ubezpieczeniowych mają znaleźć się następujące klauzule:

a) Gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo na każde wezwanie beneficjenta zapłacić należności wynikające z umowy objętej gwarancją albo powstałe na skutek niewykonania lub niewłaściwego wykonania tej umowy jeśli zapłacenie tych należności stanie się wymagalne.

b) Gwarant dokona zapłaty na pisemne wezwanie beneficjenta, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania tego wezwania wraz z:

- pisemnym oświadczeniem, iż zobowiązany nie wywiązał się z umowy objętej gwarancją,

- potwierdzonym za zgodność z oryginałem wezwaniem zobowiązanego do zapłaty należności z tytułu umowy objętej gwarancją wraz z dowodem nadania.

c) Wezwanie do zapłaty beneficjent przekaże za pośrednictwem banku prowadzącego jego

rachunek, który potwierdzi, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób

uprawnionych do reprezentacji oraz zawierać będzie oznaczenie rachunku bankowego, na który nastąpić ma wpłata gwarancji.

d) Spory z umowy poddaje się pod rozstrzygnięcie sądu właściwego ze względu na

siedzibę beneficjenta.

Uwaga: Nie dopuszczalne są inne zastrzeżenia ograniczające odpowiedzialność gwaranta.

Zamawiający zastrzega sobie prawo nie przyjęcia gwarancji naruszających powyższe postanowienia.

20.6. Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 ust. 1 ustawy PZP, licząc od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

21. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Istotne postanowienia umowy określa Wzór umowy stanowiący Załącznik nr 11 do SIWZ.

22. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

W toku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale VI Ustawy PZP.

23. PODWYKONAWCY

Zamawiający, zgodnie z art. 36b ust. 1 Ustawy PZP, żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Stosowną deklarację do wypełnienia przez Wykonawcę zawarto w Formularzu oferty.

24. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

24.1. Wyjaśnienia dotyczące SIWZ udzielane będą, z zachowaniem zasad określonych w art. 38 Ustawy PZP, pisemnie bądź drogą elektroniczną. Odpowiedzi na zapytania będą umieszczane na stronie internetowej www.zoz.wodzislaw.pl oraz rozesłane pocztą lub drogą elektroniczną wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację.

24.2. Zgodnie z art. 82 Ustawy PZP ofertę wraz z załącznikami składa się w formie pisemnej.

24.3. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Każda strona, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu.

24.4. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

- w zakresie procedury przetargowej: Maciej Janeta sp. ds. zamówień publicznych

- w zakresie przedmiotu przetargu:

- inż. Halina Nawrat - Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

- mgr inż. Krystyna Ochot-Łuczak – Kierownik Działu Technicznego

- inż. Tomasz Glenc – Inspektor nadzoru budowlanego

24.5. Pytania dotyczące SIWZ można kierować na nr faksu: 032 45 91 838, lub drogą elektroniczną – e-mail: przetargi@zoz.wodzislaw.pl z określeniem postępowania, którego dotyczą.

24.6. Wykonawca może przeprowadzić wizję lokalną przyszłego terenu budowy celem sprawdzenia miejsca robót oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia. W związku z powyższym wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

25. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

25.1. Do spraw nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy Ustawy PZP oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

Komisja przetargowa

- Halina Nawrat – przewodnicząca ……………………………

- Maciej Janeta – sekretarz ………………………………………

- Krystyna Ochot-Łuczak –członek ……………………………

- Tomasz Glenc – członek …………………………………………

- Sabina Duda –członek    …………………………………………

- Michalina Rogala –członek ……………………………………

- Wioletta Długosz –członek ……………………………………

- Katarzyna Fukała-Kulczycka –członek ……………………

- Bożena Gil – członek …………………………

Zatwierdzono przez Komisję przetargową pod względem merytorycznym w dniu 18.03.2015 r.

26. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

1. Formularz – oferty – według załącznika nr 1

2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – według załącznika nr 2

3. Oświadczenie – dot. grupy kapitałowej – według załącznika nr 3

4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – według załącznika nr 4

5. Oświadczenie – według załącznika nr 5 (dotyczy wyłącznie osób fizycznych)

6. Oświadczenie o posiadaniu uprawnień – według załącznik nr 6

7. Wykaz zrealizowanych robót budowlanych - według załącznika nr 7

8. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zadania – według Załącznika nr 8

9a. Wzór Pełnomocnictwa dot. Spółki Cywilnej – według załącznika nr 9 a

9b. Wzór pełnomocnictwa dot. Konsorcjum – według załącznika nr 9 b

10. Pisemne zobowiązanie do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów- wzór- według Załącznika nr 10

11. Wzór umowy – załącznik nr 11

Załącznik nr 1

………………………….

Pieczęć oferenta

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa wykonawcy:……………………………………………………………..…………………………

forma prowadzonej działalności:.............................................................

adres:………………………………………………………………………………………………………

tel./fax/ e- mail…………………………………………….……………………………………………….

NIP……………………………………….…………. REGON:……………………………………………..………………………………..

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Podniesienie efektywności energetycznej budynku głównego ZOZ-u w Wodzisławiu Śląskim poprzez kompleksową termomodernizację oraz zastosowanie OZE”

oferuję realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę ryczałtową: …………………………..zł brutto

słownie: …………………………………… zł

Okres gwarancji: ……. miesięcy

Termin płatności: przelewem w ciągu 30 dni na podstawie faktury oraz bezusterkowego protokolarnego przekazania całości przedmiotu niniejszej umowy.

Termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy

- etap I – 20.07.2015 r. – zabudowa instalacji solarnej, roboty instalacyjne c.o i c.w.u.

- etap II – 30.09.2015 r. – docieplenie budynku wraz z robotami towarzyszącym

Umowa obowiązywać będzie od dnia jej podpisania

Jednocześnie oświadczam, że:

1. Akceptuję zawarte w SIWZ szczegółowe warunki postępowania przetargowego i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłam/łem konieczne informacje do przygotowania oferty.

2. Akceptuję wzór umowy (Załącznik Nr 11 do SIWZ) i w przypadku wybrania mojej oferty

zobowiązuję się do jej podpisania na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie

wskazanym przez Zamawiającego.

3. Gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ.

4. Oświadczamy, ze udzielamy …………… miesięcy okres gwarancji licząc od dnia protokolarnego odbioru całości robót objętych przedmiotem umowy, a jeżeli producent udziela dłuższej gwarancji na materiały i urządzenia zastosowane do wykonania przedmiotu umowy obowiązuje gwarancja producenta.

5. Zobowiązuję się do przedłużenia ważności polisy na cały okres realizacji przedmiotu zamówienia i przedkładania stosownej polisy Zamawiającemu na 7 dni przed upływem terminu obowiązywania poprzedniej polisy.

6. Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia i nie ulegnie zmianie przez cały okres trwania umowy.

7. Zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w określonej w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wysokości, tj. 10 % wartości zamówienia brutto.

8. Złożone przeze mnie dokumenty zawierają dane prawdziwe i są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym na dzień wyznaczony do składania oferty przetargowej.

9. Użyte materiały i urządzenia musza być fabrycznie nowe, oryginalne, wykonane z nowych elementów, wcześniej nie używanych bez śladów uszkodzeń, bez wad technicznych.

10. Uważam się za osobę związaną niniejszą ofertą na okres 30 dni od terminu składania ofert.

11. Wnoszę wadium w kwocie ………………..zł/ słownie……....……………………………..……………...….....………..

..............................................................................................................................

w…………….. dniu………………… w formie................................……….……………….…………

.....................................................................................................................................

12.Proszę o dokonanie jego zwrotu na konto...........................................................

……………………………................................…………………......................................................

13. Zastrzeżenie Wykonawcy:

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy PZP, Wykonawca zastrzega sobie, iż wymienione niżej dokumenty, składające się na ofertę, nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania (dołączone do oferty w oddzielnej kopercie):

……………………………………………………………………………………………………………………..…….....………….......

…………………………………………………………………………………………………………………..………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..………………………………………

14. Przedmiot zamówienia wykonam: sam / z udziałem podwykonawców*) następujące części zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcom:

| L.p. | Nazwa części zadania |
| --- | --- |

*) niepotrzebne skreślić

15. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Zamawiającym w sprawie realizacji niniejszego postępowania przetargowego jest:..................................................................................

..............................................................................................................................

telefon/faks..............................................................................................................

16. Upoważnionymi do reprezentowania mojej firmy są następujące osoby:

Imię i Nazwisko                                                                                     Wzór podpisu

...............................................................                              ..................................

..............................................................                               ..................................

..............................................................                               ..................................

17. Upoważnienie dla powyżej wskazanych osób wynika z następującego (ych) dokumentu(ów) …………………………………........................................……………........., które dołączamy do oferty.

18. Załącznikami do niniejszej oferty są:

a) Nr zał.……………………….…….………………………………..str. w ofercie …………

b) Nr zał..……………………….……………..……………………..str. w ofercie …………

c) Nr zał.…………….……….…………………………………...….str. w ofercie …………

d) Nr zał…..………………….………………..………………...…...str. w ofercie …………

e) Nr zał..…………………….……………………………………....str. w ofercie …………

f) Nr zał..…………………….………………..………………...…...str. w ofercie …………

g) Nr zał..…………………….…………………………………...….str. w ofercie …………

h) Nr zał..………………….…….……………..………………….....str. w ofercie ………....

18. Oferta zawiera ………………… kolejno ponumerowanych stron.

Miejscowość, ......................................., dnia ........................ 2015 r.

........................................................

podpis osoby/osób upoważnionej/

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Nazwa wykonawcy: ...............................................................................................

adres:

...........................................................................................................................

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonym

na „Podniesienie efektywności energetycznej budynku głównego ZOZ-u w Wodzisławiu Śląskim poprzez kompleksową termomodernizację oraz zastosowanie OZE”

W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy/Konsorcjum* oświadczam, że na podstawie art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U.

z 2013 r., poz. 907 z póź zm), spełniamy warunki udziału w postępowaniu.

Miejscowość, .........................., dnia ................ 2015 r.

……………….…………………………………………

Podpis i pieczątka osoby(osób) upoważnionej

do występowania w imieniu Wykonawcy

- niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3

/pieczęć adresowa wykonawcy/

LISTA PODMIOTÓW NALEŻACYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ/

INFORMACJA O TYM, ŻE WYKONAWCA NIE NALEŻY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym pn.:

„Podniesienie efektywności energetycznej budynku głównego ZOZ-u w Wodzisławiu Śląskim poprzez kompleksową termomodernizację oraz zastosowanie OZE”

ja niżej podpisany, reprezentujący wykonawcę:

/nazwa wykonawcy/

stosownie do treści art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póź. zm.):

            - składam listę podmiotów, razem z którymi, na dzień składania ofert, należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r. nr 50, poz. 331 ze zm.)) *:

| Lp. | Nazwa podmiotu należącego do tej samej grupy kapitałowej |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| … |  |

Imię i nazwisko

Podpis

/osoba upoważniona do reprezentowania wykonawcy/

      - informuję, że na dzień składania ofert nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów  (Dz. U. z 2007r. nr 50, poz. 331 ze zm.)) *

Imię i nazwisko

Podpis  			             		                                                                       /osoba upoważniona do reprezentowania wykonawcy/

*należy wypełnić pkt 1 lub 2

Załącznik nr 4

/pieczęć adresowa Wykonawcy/

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust.1

ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.)

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym pn.:

„Podniesienie efektywności energetycznej budynku głównego ZOZ-u w Wodzisławiu Śląskim poprzez kompleksową termomodernizację oraz zastosowanie OZE”

ja niżej podpisany, reprezentujący Wykonawcę:

/nazwa Wykonawcy/

- mając na uwadze przesłanki wykluczenia zawarte w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp :

oświadczam, że:

nie podlegam wykluczeniu z w/w postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Imię i nazwisko

Podpis

/osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy/

Załącznik nr 5

OŚWIADCZENIE

(dotyczy wyłącznie osób fizycznych)

Nazwa wykonawcy: ...............................................................................................

Adres:..............................................................................................................................

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonym

na „Podniesienie efektywności energetycznej budynku głównego ZOZ-u w Wodzisławiu Śląskim poprzez kompleksową termomodernizację oraz zastosowanie OZE”

na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z poz. zm.) oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

- nie otwarto wobec mnie likwidacji,

- nie ogłoszono upadłości*;

- ogłoszono wobec mnie upadłość, jednakże po ogłoszeniu upadłości zawarłem układ

zatwierdzony prawomocnym postępowaniem sądu, a układ ten nie przewiduje zaspokojenia

wierzycieli przez likwidacje majątku upadłego*.

Miejscowość, ................................, dnia ................ 2015 r.

…………………………………………………………………………

Podpis i pieczątka osoby(osób) upoważnionej

do występowania w imieniu Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 6

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU UPRAWNIEŃ

Nazwa wykonawcy: ................................................................................................

Adres:........................................................................................................................

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonym

na „Podniesienie efektywności energetycznej budynku głównego ZOZ-u w Wodzisławiu Śląskim poprzez kompleksową termomodernizację oraz zastosowanie OZE”

Niniejszym oświadczam, że osoba wykazana jako:

1) Kierownik budowy Pan / Pani …………………………………………………………… posiada uprawnienia

budowlane o specjalności konstrukcyjno – budowlanej …………………………………………..…… o nr

…………………………….. z dnia ……………

2) Kierownik robót / osoba zdolna do wykonania zamówienia* Pan / Pani

……………………………………..………. posiada uprawnienia o specjalności instalacyjnej w zakresie

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych o nr

………………………………. z dnia …………………………………………

3) - osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, z obowiązującą rejestracją w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa

Miejscowość, ................................, dnia .......................... 2015 r.

........................................................

podpis osoby/osób upoważnionej/

upoważnionych do reprezentowania

Wykonawcy

Załącznik nr 7

Pieczęć wykonawcy

WYKAZ ZREALIZOWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

W CIĄGU OSTATNICH 5 LAT

Kompleksowa ……………………

Nazwa wykonawcy:...........................................................................................................

Adres:..............................................................................................................................

| L.p. | Nazwa podmiotu, instytucji w której realizowano zamówienie | Przedmiot zamówienia | Wartość zamówienia | Termin realizacji zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Rozpoczęcia | Zakończenia |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

Uwaga: w przypadku większej ilości, prosimy niniejszą tabelę powielić i stosownie wypełnić

Miejscowość, ……………………., dnia …….…….2015 r.

……………………….…………………………………………...

podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 8

………………………

Pieczęć Wykonawcy

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZADANIA

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonym

na „Podniesienie efektywności energetycznej budynku głównego ZOZ-u w Wodzisławiu Śląskim poprzez kompleksową termomodernizację oraz zastosowanie OZE” przedstawiamy wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zadania

| IMIĘ I NAZWISKO | PROPONOWANA FUNKCJA W REALIZACJI ZAMÓWIENIA | KWALIFIKACJE ZAWODOWE / WYKSZTAŁCENIE NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA | DOŚWIADCZENIE | INFORMACJE O PODSTAWIE DO DYSPONOWANIA OSOBAMI |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Miejscowość, ................................, dnia ................ 2015 r.

...............................................................

podpis osoby/osób upoważnionej/

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 9a - przykładowy wzór pełnomocnictwa dla Spółki Cywilnej

……………………

Pieczęć wykonawcy

Pełnomocnictwo

My niżej podpisani ……………………………..………….……, …….……………..……….……….……, ……. …,

imię i nazwisko wspólnika nr 1, imię i nazwisko wspólnika nr 2, imię i nazwisko wspólnika nr 3*,

wspólnicy spółki cywilnej ………………………………..…………………………..……………...…………..

pełna nazwa spółki cywilnej

z siedzibą w …………………………………. przy ul. …………………………… ustanawiamy pełnomocnika w

rozumieniu art. 23 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.

poz.907 z póź. zm) w osobie …………………………………………..………………………………….…………….……..………………. ,

i udzielamy pełnomocnictwa do:

a) ** reprezentowania nas w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą

„Podniesienie efektywności energetycznej budynku głównego ZOZ-u w Wodzisławiu Śląskim poprzez kompleksową termomodernizację oraz zastosowanie OZE”

a także do zawarcia umowy o realizację tego zamówienia publicznego.

b)** reprezentowania nas w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą

„Termomodernizację budynku głównego wraz z zastosowanie OZE”

Podpisy:

…..………….…………………………………………….

(podpis wspólnika nr 1)

..…………….………………………………………...

(podpis wspólnika nr 2)

…..……………….…………………………………...

(podpis wspólnika nr 3*)

Miejscowość, ................................, dnia ................ 2015 r.

* w przypadku gdy ofertę składa Spółka cywilna 3 wspólników. W przypadku gdy ofertę składa

Spółka cywilna więcej niż 3 wspólników należy dopisać pozostałych wspólników

** należy wybrać właściwą opcję

Załącznik nr 9b - przykładowy wzór pełnomocnictwa dla Konsorcjum–

………………………..

Pieczęć wykonawcy

Pełnomocnictwo

1. …………………………..…..…………. z siedzibą w ……………………..……, przy ul. ………………………………………...,

/wpisać nazwę firmy nr 1/

reprezentowana przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań:

1. …………………………………………………………………….……..

2. …………………………………………………………………….…….

2. ………………………….………………. z siedzibą w …………………….……, przy ul. ……………………………………………..,

/wpisać nazwę firmy nr 2/

reprezentowana przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań:

1. …………………………………………………………………………………..……..

2. ………………………………………………………………………………………….

3*. ………………….……………. z siedzibą w ………………………………..…, przy ul. ………………………………..………..,

/wpisać nazwę firmy nr 3/

reprezentowana przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań:

1. …………………………………………………………………………………………..

2. ………………………………………………………………………………..……….

zwani łącznie Wykonawcą, ubiegający się wspólnie o udzielenie wskazanego niżej zamówienia

publicznego i wyrażający niniejszym zgodę na wspólne poniesienie związanej z tym solidarnej

odpowiedzialności na podstawie art. 141 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.907 z póź. zm.) ustanawiamy

……………………………………………………..…...….……..…………………………………………...

…………..…………………………………………………………………………….……………………….

/wpisać nazwę firmy lub imię i nazwisko osoby którą ustanawia się pełnomocnikiem/

pełnomocnikiem w rozumieniu art. 23 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, i udzielamy

pełnomocnictwa do:

a) ** reprezentowania Wykonawcy, jak również każdej z w/w firmy z osobna, w postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Kompleksowa ………………………………, a także do zawarcia umowy o realizację tego zamówienia publicznego.

b) ** reprezentowania Wykonawcy, jak również każdej z w/w firmy z osobna, w postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Kompleksowa

1. Za …………………………………………………………………..………

/wpisać nazwę firmy nr 1/

…………………………………………………………………………….……

( pieczątka i podpis osoby / osób uprawnionych)

2. Za …………………………………………………………………..………

/wpisać nazwę firmy nr 2/

…………………………………………………………………………….……

( pieczątka i podpis osoby / osób uprawnionych)

3. Za …………………………………………………………………..………

/wpisać nazwę firmy nr 2/

…………………………………………………………………………….……

( pieczątka i podpis osoby / osób uprawnionych)

Miejscowość, ................................, dnia ................ 2015 r.

* w przypadku gdy ofertę składa Konsorcjum złożone z 3 firm. Gdy ofertę składa Konsorcjum więcej niż 3 firm należy dopisać pozostałe firmy.

** należy wybrać właściwą opcję

Załącznik nr 10

………………….

Pieczęć wykonawcy

Pisemne zobowiązanie do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Będąc należycie upoważnionym do reprezentowania podmiotu składającego zobowiązanie

oraz działając na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z póź. zm.) oświadczamy, iż zobowiązujemy się do

oddania wykonawcy tj.

............................................................................................................................

(nazwa wykonawcy)

do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Zobowiązanie do udostępnienia zasobów będzie wykonane w następujący sposób:

…………………….......................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.

(opisać sposób udziału udzielającego tych zasobów w realizacji zamówienia np. jako podwykonawca, doradca itp.)

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn.: „Podniesienie efektywności energetycznej budynku głównego ZOZ-u w Wodzisławiu Śląskim poprzez kompleksową termomodernizację oraz zastosowanie OZE”

Miejscowość, .................................., dnia ................ 2015 r.

………………………………………………

Podpis i pieczątka osoby(osób) upoważnionej

do występowania w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 11

Wzór umowy

Umowa nr………./2015

zawarta w dniu …..............….2015 roku w Wodzisławiu Śląskim pomiędzy: Powiatowym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010918, którego akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 647-18-39-389, adres: ul. 26 Marca 51, 44 – 300 Wodzisław Śląski

w imieniu którego działa:

- Dyrektor - mgr Bożena Capek

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

reprezentowanym przez

- ……………………………………………………....................................…………….

zwanym dalej „WYKONAWCĄ”.

§1

Umowa zostaje zawarta w następstwie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego nr ……………, zgodnie z przepisami art. 39 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych ogłoszonego w BZP pod nr ……………

§ 2

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn. „Podniesienie efektywności energetycznej budynku głównego ZOZ-u w Wodzisławiu Śląskim poprzez kompleksową termomodernizację oraz zastosowanie OZE”

2. Zakres rzeczowy robót objętych przedmiotem umowy:

- prace związane z montażem i instalacją kolektorów słonecznych, modernizacją instalacji c.w.u., modernizacją instalacji centralnego ogrzewania, instalacją odgromową, dociepleniem ścian, dachu, stropodachu budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, roboty izolacyjne, posadzkowe

a) docieplenie budynku wraz z robotami towarzyszącymi realizowane w oparciu o:

- dokumentację projektową termomodernizacji Budynku Głównego – branża architektoniczna;

- ogólną specyfikację techniczną termomodernizacji Budynku Głównego – branża budowlana

- szczegółową specyfikację techniczną termomodernizacji Budynku Głównego – branża budowlana

- przedmiar robót – branża budowlana

- przedmiar robót –branża elektryczna

b)zabudowa instalacji solarnej, roboty instalacyjne c.o i c.w.u. realizowane w oparciu o:

- dokumentację projektową – projekt układu kolektorów słonecznych zapewniających częściowe pokrycie zapotrzebowania na ciepło do przygotowania c.w.u. – część konstrukcyjna

- dokumentację projektową – projekt układu kolektorów słonecznych zapewniających częściowe pokrycie zapotrzebowania na ciepło do przygotowania c.w.u. – część technologiczna

- dokumentację projektową – projekt układu kolektorów słonecznych zapewniających częściowe pokrycie zapotrzebowania na ciepło do przygotowania c.w.u. – część elektryczna

- dokumentację projektową – modernizacja instalacji centralnego ogrzewania – część technologiczna

- dokumentację projektową – modernizacja instalacji centralnego ogrzewania – część elektryczna

- dokumentację projektową – modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej

- specyfikacje do dokumentacji projektowej (SST-00, SST-01, SST-02, SST-03, SST-03.01, SST-03.02, SST-04, SST-05)

- przedmiar robót – Projekt budowlano-wykonawczy układu kolektorów słonecznych i modernizacji instalacji c.w.u.

- przedmiar robót – układ kolektorów słonecznych zapewniających częściowe pokrycie zapotrzebowania na ciepło do przygotowania c.w.u. – część elektryczna

- przedmiar robót – Projekt budowlano-wykonawczy modernizacji instalacji c.o.

- przedmiar robót – modernizacja instalacji centralnego ogrzewania – część elektryczna

Oprócz robót zasadniczych wymienionych powyżej Wykonawca zabezpieczy wykonanie na własny koszt następujących prac:

a) wykonanie odpowiednich zabezpieczeń bhp, barier ochronnych;

b) inne nie wymienione wyżej, a limitujące wykonanie inwestycji zgodnie z jego przeznaczeniem.

3. Szczegółowy zakres robót został określony w oparciu o dokumentację wymieniona w par. 2, ustęp 2 umowy z zastrzeżeniem, że przedmiary robot mają charakter wyłącznie poglądowy.

4. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania czynności objętych umową wymagane właściwymi przepisami, wykwalifikowanych pracowników oraz odpowiednie środki techniczne potrzebne do realizacji niniejszej umowy.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

2. Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia będzie postępował w szczególności zgodnie z następującymi przepisami prawa:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013

poz. 1409 ze zm.);

b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 r w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. Z 2012 poz. 739)

c) Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z poz. zm);

d) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy;

e) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 ze zm.);

f) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. 2013 r. poz. 1129);

g) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robot budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389 ze zm.);

§ 4

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami sztuki budowlanej, Prawa budowlanego i innymi obowiązującymi przepisami.

2. Wykonawca zobowiązuje się użyć do realizacji przedmiotu umowy materiały i urządzenia, które powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektu.

3. Użyte materiały i urządzenia musza być fabrycznie nowe, oryginalne, wykonane z nowych elementów, wcześniej nie używanych bez śladów uszkodzeń, bez wad technicznych, rok produkcji nie starszy niż 2014.

4. Zamawiający nie wyraża zgody na wykonywanie robót uciążliwych dla pacjentów w porze nocnej tj. pomiędzy godzinami od 22:00 wieczorem a 7:00 rano. Prace budowlane będą wykonywane w czynnym obiekcie Szpitala w związku z czym roboty w wyniku których powstaną wibracje powinny być za każdym razem uzgadniane z Zamawiającym.

5. Wszystkie odbiory branżowe (m.in. ppoż. itp.) dotyczące przedmiotu umowy leżą po stronie Wykonawcy.

§ 5

1. Strony ustalają następujący termin realizacji przedmiotu umowy: od dnia zawarcia umowy

- do 20.07.2015 r. - prace związane z montażem i instalacją kolektorów słonecznych, modernizacją instalacji c.w.u., modernizacją instalacji centralnego ogrzewania

- do 30.09.2015 r. – prace związane z instalacją odgromową oraz dociepleniem ścian, dachu, stropodachu budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, roboty izolacyjne, posadzkowe

2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z harmonogramem

rzeczowo-finansowym uzgodnionym z Zamawiającym i przedłożonym w terminie 3 dni licząc od daty

zawarcia umowy.

3. Za termin zakończenia robót uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego.

4. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

5. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie do 2 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

§ 6

1. Za prace objęte niniejszą umową strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z art. 632 Kodeksu cywilnego na kwotę:

Cena brutto:…… …………………………..zł

(słownie: ……………………………………………………….)

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania, wynikające wprost z dokumentacji przetargowej (Przedmiary robót stanowią jedynie materiał pomocniczy), jak również następujące koszty:

a) wszelkiej robocizny, obejmujące płace bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od płac;

b) materiałów podstawowych i pomocniczych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, obejmujące również koszty dostarczenia materiałów z miejsca ich zakupu bezpośrednio na stanowisko robocze lub na miejsca składowania na plac budowy,

c) zatrudnienia wszelkiego sprzętu budowlanego, niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na plac budowy, jego montażu i demontażu po zakończeniu robót.

d) wszelkich robót przygotowawczych (zagospodarowanie placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, ogrodzenie placu budowy, podłączenie wody i energii elektrycznej oraz telefonów, dozór budowy i ubezpieczenie budowy, uporządkowanie placu budowy i zaplecza łącznie z przywróceniem terenu do stanu poprzedniego).

e) projektu organizacji placu budowy wraz z jego późniejszą likwidacją,

f) utrzymania zaplecza budowy,

g) związane z odbiorami wykonanych robót,

h) ubezpieczenia oraz inne koszty wynikające z niniejszej umowy,

3. Wynagrodzenie umowne brutto oznacza całkowite wynagrodzenie określone w ust. 1 i obejmuje całość kosztów i wydatków niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy.

§ 7

1. Rozliczenie przedmiotu umowy będzie się odbywało fakturami częściowymi i fakturą końcową na podstawie wykonanego przedmiotu zamówienia zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, który zostanie ustalony po zawarciu umowy.

2. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej jest pełne, należyte wykonanie przedmiotu umowy potwierdzone protokołem odbioru końcowego zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz Dyrektora Szpitala lub osoby przez niego upoważnionej.

3. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury częściowej będzie należyte wykonanie danej części umowy, potwierdzone protokołem odbioru zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz Dyrektora Szpitala lub osoby przez niego upoważnionej.

4. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie regulowane przelewem z konta Zamawiającego na rachunek Wykonawcy ……………………………………………………………………..……..

w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury właściwie wystawionej.

5. Terminy zapłaty uważa się za dotrzymane przez Zamawiającego, jeśli rachunek bankowy Zamawiającego zostanie obciążony kwotą należną Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.

6. Jeżeli Wykonawca realizował zamówienie przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców, zapłata wynagrodzenia nastąpi po przedstawieniu Zamawiającemu oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców o otrzymaniu należnego im wynagrodzenia oraz przedłożeniu dowodów zapłaty na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców) [z „naszej” umowy]

7.W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający wstrzyma płatność do czasu otrzymania tego potwierdzenia.

8. Wykonawca gwarantuje, że jakiekolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub pośrednio z umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy i związane z nimi należności uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca gwarantuje, iż nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela z osoby Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje w szczególności przelew, subrogację ustawową oraz umowną, zastaw, hipotekę oraz przekaz. Wykonawca gwarantuje, iż celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie może udzielić upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej niesklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r.w sprawie Polskiej Klasyfikacji

Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.

10.  Wykonawca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, iż zapłata za świadczenia wykonane zgodnie z umową nastąpi tylko i wyłącznie przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, i tylko w drodze przelewu na rachunek Wykonawcy. Umorzenie długu Zamawiającego do Wykonawcy poprzez uregulowanie w jakiejkolwiek formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

1. Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo.

2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

3. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu projektu umowy podwykonawczej winien zgłosić pisemne zastrzeżenia do takiego projektu jeśli nie spełnia wymagań:

- określonych w specyfikacji istotnych warunków

- terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy określonego w ust. 2

Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w podanym w zdaniu pierwszym terminie, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

4. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiający, w terminie 14 dni od takiego przedłożenia, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, jeśli nie spełnia ona wymogów wskazanych w ust. 3 zd.1. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie podanym w zdaniu poprzednim, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

5. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi.

Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości wynagrodzenia większej niż 50.000 zł.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 2, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

7. Postanowienia ust. 1-6 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo oraz umów z dalszymi Podwykonawcami.

8. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania lub uchybienia Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników tak, jakoby to były działania lub uchybienia Wykonawcy

9. Ustala się, że:

1. Wykonawca powiadomi Zamawiającego z wyprzedzeniem nie mniejszym niż 14 dni o zamierzonej dacie rozpoczęcia prac przez każdego Podwykonawcę i o rozpoczęciu takiej pracy na terenie budowy.

2. Zmiana Podwykonawcy obejmująca zawarcie umowy z innym Podwykonawcą, w trakcie realizacji umowy może nastąpić wyłącznie z zachowaniem wymogów określonych w §8.

10. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

11. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

12. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o których mowa w ust. 10. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

13. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 9

1.  Inspektorem Nadzoru ze strony Zamawiającego będzie/ będą*:

.............................................................................................................. ,

.............................................................................................................. .

2.  Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy będzie/ będą*:

.............................................................................................................. ,

.............................................................................................................. .

3.  Kierownikiem robót ze strony Wykonawcy będzie/ będą*:

..............................................................................................................

4.  Zamawiający wyznacza ponadto ............................................................... do

bieżących kontaktów z Wykonawcą.

§ 10

1. Zamawiający udostępni Wykonawcy źródła poboru energii elektrycznej, wody oraz pomieszczeń socjalnych dla potrzeb realizacji robót objętych zamówieniem.

2. Wykonawca poniesie koszty zużycia w/w mediów wykorzystanych do realizacji zamówienia na podstawie ustalonego ryczałtu.

3. Przekazanie (w miarę możliwości) w użytkowanie lub współużytkowanie znajdujących się na placu budowy pomieszczeń magazynowych, składowisk na odrębnie uzgodnionych zasadach.

4. Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego, obejmującego wszystkie zadania określone w przedmiocie niniejszej umowy przez Zamawiającego.

5. Dokonywanie i potwierdzanie przez Zamawiającego zapisów w Dzienniku budowy prowadzonym przez Wykonawcę.

6. W przypadku awarii lub uszkodzenia instalacji z winy Wykonawcy zapewni on media zastępcze oraz pokryje koszty koniecznej naprawy.

§ 11

1. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie prowadzonych robót, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony p.poż.

2. Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

a) pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do wszystkich robót realizowanych przez

podwykonawców,

b) informowanie Inspektora nadzoru o konieczności wykonania robót zamiennych niezwłocznie po stwierdzeniu konieczności ich wykonania,

c) przestrzeganie regulaminów wewnętrznych i zarządzeń Dyrektora Szpitala.

3. Złom powstały z demontażu Wykonawca przetransportuje na własny koszt przy udziale

przedstawiciela Zamawiającego do składnicy złomu na terenie województwa śląskiego wskazanej przez Zamawiającego, a uzyskane środki upoważniony przedstawiciel Zamawiającego przekaże na konto Zamawiającego. Faktura za zbycie złomu wystawiona na Zamawiającego.

4. W czasie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca będzie utrzymywał na swój koszt i ryzyko teren robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszelkie zbędne materiały, odpady oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

5. Po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt uporządkować teren prowadzonych robót i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym do odbioru przedmiotu umowy.

§ 12

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy na okres prowadzenia przedmiotu umowy oraz ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej obejmującej:

a) ubezpieczenie od zniszczenia własności prywatnej,

b) ubezpieczenie ludzi (ubezpieczenie cywilne na wypadek śmierci lub kalectwa) pracowników oraz osób trzecich,

c) ubezpieczenie mienia, za szkody i zniszczenia w wyniku prowadzenia robót,

d) ubezpieczenie robót, materiałów i sprzętu, a suma ubezpieczenia będzie nie mniejsza niż 6 000 000,00 zł

2. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu oryginały polis dotyczących ubezpieczenia budowy i odpowiedzialności cywilnej, w których suma ubezpieczenia będzie nie mniejsza niż: 6 000 000,00 zł w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy.

3. Wykonawca zobowiązuję się do przedłużenia ważności polisy w kwocie min 6 000 000,00zł na cały okres realizacji przedmiotu zamówienia i przedkładania stosownej polisy Zamawiającemu na 7 dni przed upływem terminu obowiązywania poprzedniej polisy.

§ 13

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy określony w § 2 ust. 1.

2. Okres gwarancji biegnie równolegle do okresu rękojmi.

3. Termin gwarancji wynosi … miesięcy i liczy się od protokolarnego odbioru całości robót objętych przedmiotem umowy, a jeżeli producent udziela dłuższej gwarancji na materiały i urządzenia zastosowane do wykonania przedmiotu umowy obowiązuje gwarancja producenta.

4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne na zastosowane materiały i urządzenia wystawione przez ich wytwórców.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za:

a) wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową i techniczną wykonanego przedmiotu umowy, b) usuniecie wad i usterek, stwierdzonych w toku czynności odbioru i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

6. W okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady Wykonawca zobowiązuje się w ramach umowy usunięcia usterek i wad w terminie 5-ciu dni roboczych lub w innym terminie wyznaczonym i zaakceptowanym przez Zamawiającego, jeżeli zachowanie 5-cio dniowego terminu nie będzie możliwe ze względów technicznych.

7. Stwierdzenie wady w okresie gwarancji jakości i rękojmi powinno nastąpić protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu jej stwierdzenie należy zawiadomić Wykonawcę na piśmie nie później niż na 3 dni przed dokonaniem oględzin.

8. Fakt usunięcia wady powinien być stwierdzony protokolarnie.

9. Nie usunięcie przez Wykonawcę wad w ustalonym terminie lub, jeżeli chodzi o wady stwierdzone w czasie wykonywania przedmiotu umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego, daje Zamawiającemu prawo powierzenia ich usunięcia osobom trzecim, na koszt Wykonawcy.

10. W przypadku przedłużenia się naprawy urządzenia przekraczającej 10 dni wykonawca zapewni urządzenie zastępcze o tych samych parametrach technicznych, o ile urządzenie to jest dostępne na rynku.

11. W przypadku wystąpienia, w okresie gwarancji awarii utrudniającej Zamawiającemu

prowadzenie bieżącej działalności, Wykonawca jest zobowiązany do jej niezwłocznego usunięcia. Zgłoszenie powstałej awarii będzie dokonywane telefonicznie i potwierdzone faxem lub pisemnie na nr .................................. .

12. W przypadku nie usunięcia awarii w czasie 24 godz. od zgłoszenia, Zamawiający zleci naprawę, a kosztami tej naprawy obciąży Wykonawcę.

13. Maksymalny czas usunięcia awarii, usterki lub wady u Zamawiającego w przypadku, gdy zaistnieje konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy nie może przekroczyć 10 dni od powzięcia wiadomości o zaistniałej awarii, usterki lub wadzie, to jest od otrzymania na piśmie bądź faksem lub e – mailem zawiadomienia o awarii, usterce lub wadzie zamontowanego urządzenia. Okoliczność w postaci ewentualnej konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy Wykonawca będzie zobowiązany udokumentować z zastrzeżeniem ust. 6.

14. Wykonawca zobowiązany jest w ramach umowy wykonania przeglądów okresowych oraz konserwacji sprzętu, urządzeń, technologii (m.in. wykonanie konserwacji części mechanicznych i elektrycznych, sprawdzenie poprawności działania)z częstotliwością odpowiadającą potrzebom wynikającym z celu zapewnienia sprawności działania sprzętu.

15. W okresie gwarancji jakości Wykonawca wykonuje nieodpłatnie przegląd gwarancyjny przedmiotu zamówienia, technologii, z częstotliwością zgodną z wymaganiami producenta, jednak nie rzadziej niż 1 raz w roku, potwierdzony protokołem, który obejmuje koszt dojazdu, koszt robocizny oraz nowe części zastępujące części zużywalne (lub wyeksploatowane).

16. Ostatni przegląd gwarancyjny wraz z wymianą wszystkich części zamiennych, konserwacją urządzenia przez wyspecjalizowany serwis fabryczny powinien być dokonany w ostatnim miesięcy udzielonej gwarancji, co najmniej na 15 dni przed jej rozwiązaniem.

17. Każdorazowo Wykonawca poinformuje Zamawiającego o zamiarze przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego, co najmniej na 7 dni przed zamiarem jego rozpoczęcia.

18. W przeprowadzanych przeglądach przez Wykonawcę będzie również uczestniczył Zamawiający wraz z inspektorem nadzoru.

19. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany sprzętu na nowy o tych samych parametrach

w przypadku wystąpienia w okresie trwania gwarancji trzech istotnych awarii, usterek i wad. Wymiana gwarancyjna sprzętu nastąpi w czasie nie dłuższym niż 30 dni od daty przyjęcia reklamacji.

20. Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres 10 lat licząc od daty montażu przedmiotu umowy.

21. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za sprawne działanie przedmiotu umowy.

22. Przeprowadzenie wszelkich robót i czynności w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady związanych z odbiorem, badaniem przedmiotu odbioru, przed przekazaniem do eksploatacji, wykonanie odbiorów branżowych, odbywają się na zlecenie i koszt Wykonawcy.

23. Roszczenia z tytułu rękojmi za wady mogą być dochodzone także po upływie terminu rękojmi, jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie rękojmi.

24. W przypadku sporów dotyczących napraw gwarancyjnych, które w ocenie Wykonawcy będą następstwem nieprawidłowego użytkowania, zamawiający może przekazać urządzenia do oceny niezależnemu podmiotowi bez utraty gwarancji.

25. W przypadku sprzeczności zapisów pomiędzy gwarancją producenta, a treścią umowy pierwszeństwo w interpretacji przepisów będą miały zapisy umowy.

26. Zapisy dotyczące rękojmi określone § 14 ust. 2 do 11 stosuje się odpowiednio.

§ 14

1. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa po upływie 60 miesięcy od daty dokonania końcowego odbioru przedmiotu umowy.

2. O wykryciu wady Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia.

3. Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt w uzgodnionym terminie wszystkie wady odnoszące się do przedmiotu niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający zażądał tego na piśmie przed upływem okresu rękojmi.

4. Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu rękojmi, jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie rękojmi.

5. Zgłoszone przez inspektora nadzoru wady powinny być w terminie ustalonym przez strony umowy usunięte przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru poświadcza usunięcie wad.

6. Nie usunięcie przez Wykonawcę wad w ustalonym terminie lub, jeżeli chodzi o wady stwierdzone w czasie wykonywania przedmiotu umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego, daje Zamawiającemu prawo powierzenia ich usunięcia osobom trzecim.

7. Koszt usunięcia wad przez osobę trzecią zostanie w takim przypadku potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy.

8. Wady ujawnione w okresie rękojmi będą kwalifikowane przy udziale stron niniejszej umowy oraz prawidłowo oceniane pod względem przyczyny ich powstania według stanu na dzień sporządzenia protokołu. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o terminie i miejscu kwalifikacji wad na 14 dni przed dokonaniem oględzin. Protokół z komisyjnego zakwalifikowania wad otrzyma Wykonawca bezpośrednio po zakończeniu działania komisji.

9. Terminy usunięcia ujawnionych wad będzie określał Zamawiający, biorąc pod uwagę niezbędny czas i techniczne możliwości ich usunięcia, pisemnie informując o nich Wykonawcę.

10. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

11. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nieusunięte w wyznaczonym terminie.

§ 15

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto tj. ……………………. zł (słownie: ……) w następujących formach: ..................................................................................

udzielonych na określony zakres i czas zawartej umowy wraz z okresem gwarancji i rękojmi zawierających klauzule o bezwarunkowej i nie odwołalnej wypłacie sumy gwarantowanej na żądanie beneficjenta, bez spełnienia żadnych dodatkowych uwarunkowań.

2. Strony postanawiają, że 30% (…………….. zł) wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu udzielonej gwarancji, zaś 70% (………….. zł) wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania robót.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone lub zwolnione w następujących terminach:

a) 70% wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty sporządzenia końcowego

protokołu odbioru robót bez usterek,

b) 30% wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie okresu udzielonej gwarancji i rękojmi, na podstawie protokołu z ostatecznego przeglądu gwarancyjnego bez usterek.

W przypadku wystąpienia usterek podstawą do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia będzie protokół ich usunięcia.

4. Kwota zabezpieczenia wniesiona w pieniądzu zostanie wpłacona przez Zamawiającego na wydzielone, oprocentowane konto bankowe w banku obsługującym Szpital i zwrócona zgodnie z ustaleniami ust. 3 wraz z należnymi odsetkami po potrąceniu kosztów prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

5. Strony postanawiają, iż w przypadku, jeżeli Wykonawca nie wykona swoich obowiązków

należytego wykonania umowy, a obowiązki te wykona zastępczo Zamawiający przeznaczając na ten cel wniesione zabezpieczenie, to będzie on miał prawo wykorzystać na ten cel także odsetki wynikające z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku.

§ 16

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umowa wraz z szkoleniem pracowników szpitala, potwierdzone protokołem odbioru końcowego. Data podpisania protokółu końcowego przez Zamawiającego jest data zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.

2. Odbiorom częściowym będą podlegały zadania wymienione w harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, roboty zanikające i ulegające zakryciu, z tym że odbiór tych robót przez Zamawiającego nastąpi w terminie bezzwłocznym po zgłoszeniu przez Wykonawcę, nie dłuższym jednak niż 4 dni.

3. Roboty budowlane, dla których strony ustalają odbiory częściowe, Wykonawca każdorazowo zgłosi, a Zamawiający dokona ich odbioru bezzwłocznie, tak aby nie spowodować przerw w realizacji przedmiotu umowy. Dla dokonania odbioru częściowego Wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru niezbędne dokumenty, a w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty, dotyczące odbieranego elementu robót.

4. Zamawiający dokona odbioru końcowego. Rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi w terminie 3 dni licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Zakończenie czynności odbiorowych winno nastąpić najpóźniej 4 dnia, licząc od dnia ich rozpoczęcia.

5. W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć również przedstawiciele Wykonawcy oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.

6. Na co najmniej 3 dni przed dniem odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, świadectwa jakości i certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty.

7. Z czynności odbiorowych zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

8. Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego pomimo zgłoszenia gotowości odbioru to Wykonawca:

a) nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy,

b) ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję. O terminie przeprowadzenia czynności odbiorowych Wykonawca powiadomi Zamawiającego. Protokół z tak przeprowadzonego odbioru stanowił będzie podstawę do wystawienia faktury i żądania zapłaty należnego wynagrodzenia.

9. Z dniem protokolarnego odbioru końcowego przechodzi na Zamawiającego ryzyko utraty lub uszkodzenia zadania inwestycyjnego.

10. Odbiór końcowy może nastąpić tylko wtedy, gdy komisja nie stwierdzi żadnych wad lub usterek w przedmiocie odbioru z zastrzeżeniem ust. 12

11. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

12. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady:

a) nadające się do usunięcia, to Zamawiający może żądać usunięcia wad wyznaczając odpowiedni termin. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad określony w protokole usunięcia wad;

b) nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może:

a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obniżyć

wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej;

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w § 13 niniejszej umowy.

13. W przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi Zamawiający odstąpi od umowy z winy Wykonawcy.

14. Warunkiem dokonania odbioru końcowego jest w szczególności także przedłożenie Zamawiającemu:

a. Oświadczenia Wykonawcy, że wszyscy Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy otrzymali od Wykonawcy kwoty należne na dzień wystawienia Rozliczenia,

b. Oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o opłaceniu przez Wykonawcę i Podwykonawcę wszystkich wymagalnych zobowiązań na dzień wystawienia rozliczenia, z wyjątkiem przypadków, kiedy Wykonawca:

1) Dostarczy Zamawiającemu pisemne przekonywujące dowody, że Wykonawca lub Podwykonawca jest w uzasadniony sposób uprawniony do wstrzymania lub odmowy zapłaty kwot, oraz

2) Dostarczy Zamawiającemu odpowiednie dowody na to, że Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy zostali powiadomieni o tych uprawnieniach w zakresie złożenia oświadczeń opisanych w pkt b) i z nich nie skorzystali.

15. W przypadku niedostarczenia dokumentów, o których mowa w ust. 1 punkt a i b, Zamawiający zatrzyma z należności Wykonawcy, kwotę w wysokości równej należności Podwykonawcy zgodnie z oświadczeniem jak wyżej do czasu otrzymania potwierdzenia lub dokona płatności bezpośrednio Podwykonawcy po zastosowaniu procedury opisanej § 12.

16. Wykonawca wraz z przedłożeniem Zamawiającemu wniosku o dokonanie odbioru robót, dostarczy Zamawiającemu dowody, że wszystkie, wymagalne, niewymagalne oraz kwoty zatrzymane, kaucje i inne należności Podwykonawców objęte odpowiedzialnością Zamawiającego na podstawie art. 647 [1] § 5. Kodeksu Cywilnego na dzień złożenia wniosku, są uregulowane. Jeśli Wykonawca nie dostarczy takich dowodów, wtedy Zamawiający wystąpi do Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o brakujące potwierdzenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców lub określenie kwot należnych Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom z tytułu wykonania robót. Wykonawca zostanie przez Zamawiającego wezwany do niezwłocznego uregulowania wszelkich zaległych należności w stosunku do Podwykonawców i dalszym Podwykonawcom, a w przypadku braku potwierdzenia przez wszystkich Podwykonawców i dalszych Podwykonawców uregulowania w całości zobowiązań Wykonawcy i Podwykonawcy w terminie 14 dni, Zamawiający dokona płatności bezpośrednio Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom po zastosowaniu procedury opisanej w §12 lub zastosuje inne określone w §12 rozwiązania zabezpieczające środki dla Podwykonawców i dalszych Podwykonawców

17. Wykonawca powiadomi Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż14 dni o dacie zakończenia prac przez każdego Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę na terenie budowy. Do zawiadomienia Wykonawca załączy oświadczenie Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy o zakresie i wartości zrealizowanych Robót przez Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę oraz wysokości i terminie wymagalności nieuregulowanych zobowiązań.

18. Wykonawca, podpisując umowę z Podwykonawcą powinien zażądać od niego przyjęcia, bez zastrzeżeń, w zakresie odpowiednim dla Podwykonawcy, wymagań i procedur niniejszej umowy, odpowiednich specyfikacji technicznych i dokumentacji technicznej.

19.Wykonawca odpowiada za pracę oraz roboty Podwykonawców jak za pracę własną i jak za roboty własne.

- Ustalenia powyższych zapisów niniejszego paragrafu, stosuje się odpowiednio do umów Podwykonawców z kolejnymi Podwykonawcami.

§ 17

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:

a) odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto;

b) opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia;

c) zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia po

upływie terminu wyznaczonego na ich usunięcie;

d) spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień przerwy;

e) niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, niezależnie od sankcji określonej w § 18 ust. 1.

f) za niedostarczenie lub nieterminowe dostarczenie dokumentów, o których mowa w § 12

ust. 3 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego

brutto za każdy dzień opóźnienia.

g) nie wykonanie zapisów § 8 ust. 6 umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia umownego określonego w §6 ust.1.

2. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

3. W przypadku uzgodnienia zmian terminów realizacji kary umowne będą liczone od nowych terminów.

4. Zamawiający jest uprawniony do potrącania kar umownych i ewentualnych odszkodowań uzupełniających z faktur Wykonawcy.

§ 18

1. W przypadku stwierdzenia nienależytego lub nieterminowego wykonania warunków umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy, jeżeli Wykonawca nie dostarczy w terminie polisy, o której mowa w § 12 niniejszej umowy.

3. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyny wyrażonej w ust. 1 Zamawiający ma prawo wstrzymać się z zapłatą wynagrodzenia do czasu zapłaty kar umownych lub odszkodowania.

§ 19

1. Zakazuje się zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem postanowień § 19 ust. 2.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w zakresie terminu wykonania, w przypadku zaistnienia zdarzeń uniemożliwiających wykonanie umowy w terminie o którym mowa w § 5 z przyczyn niezależnych od wykonawcy lub zamawiającego, udokumentowanych w sposób nie budzący zastrzeżeń, potwierdzonych protokolarnie, takich jak:

a) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,

b) wystąpienia złych warunków atmosferycznych, które uniemożliwią wykonanie prac elewacyjnych.

3. Nowy termin realizacji zostanie wstępnie ustalony w protokole konieczności i ostatecznie

w aneksie do umowy.

4. Zmiana postanowień zawartej umowy dokonywana będzie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 20

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym.

2. Odstąpienie od umowy w przypadku określonym w ust. 1 powinno nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za część umowy wykonaną do daty odstąpienia od umowy.

§ 21

1. Oprócz przypadku wymienionego w § 20 ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

a) gdy zostanie złożony wniosek o ogłoszeniu upadłości lub zostanie ogłoszona likwidacja

firmy Wykonawcy;

b) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich

pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego;

c) gdy Wykonawca przerwał realizację robót z powodów innych niż niekorzystne warunki

atmosferyczne, a przerwa trwa dłużej niż 14 dni.

2. Odstąpienie od umowy winno nastąpić, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej oraz powinno zawierać uzasadnienie.

3. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia.

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy, lub z winy której nastąpiło rozwiązanie umowy.

c) Wykonawca zgłosi gotowość do dokonania przez Zamawiającego odbioru przerwanych

robót oraz robót zabezpieczających, jeśli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za

które Wykonawca nie odpowiada.

d) Wykonawca usunie niezwłocznie, najpóźniej w terminie trzech dni, z terenu budowy

urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

e) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

Zamawiający zapłaci Wykonawcy za roboty odebrane i wykonane do dnia odstąpienia.

§ 22

1. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie w drodze negocjacji, w razie braku porozumienia Stron sądem właściwym do ich rozstrzygnięcia będzie sąd rzeczowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego oraz ustawy z dnia 19 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

3. Integralną cześć niniejszej umowy jest oferta wykonawcy, oraz SIWZ.

4. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

* niepotrzebne skreślić

WYKONAWCA:                                                    ZAMAWIAJĄCY: